Полный технический аудит проекта «Опора»

Только анализ · код не изменялся · состояние на HEAD 1099d33 / RELEASE 20260826h

Документ предназначен для передачи другому разработчику (в т.ч. ChatGPT): полное понимание архитектуры, БД, прав, модулей, рисков и порядка работ.

Важно: локально main ahead 1 относительно origin/main (9da1c36). На сервере без git push релиз 1099d33 / миграция 035 / hardening могут отсутствовать. В working tree много M-файлов (часто CRLF) — не коммитить всё подряд.

# 1. Общая информация о проекте

| Параметр | Факт |
| --- | --- |
| Назначение | КИС: диспетчеризация заявок, объекты наружного освещения (Киров), проекты/торги/контракты, договора на опоры, почтовые обращения, импорт ЕИС, мессенджер, личные документы, роли |
| Тип | Монолитное server-rendered веб-приложение + SPA-навигация |
| Python | 3.12 (Dockerfile: python:3.12-slim) |
| Backend | Flask 3.1.0, SQLAlchemy 3.1.1, Flask-Migrate 4.0.7, Flask-Login 0.6.3, Flask-WTF 1.2.2, bcrypt 4.2.1, gunicorn 23.0.0 |
| Frontend | Jinja2, Bootstrap 5, vanilla JS, Leaflet (договора), OSM iframe (заявки) |
| БД | PostgreSQL 17 (Docker); опционально SQLite (USE_SQLITE=1) |
| Auth | Flask-Login + сессии + CSRF; RBAC + field-level |
| Миграции | Alembic через Flask-Migrate, head 035_integrity_indexes |
| Docker | db, web, nginx, eis-sync, inquiry-sync, documents-notify |
| Внешние сервисы | Nominatim (адреса), zakupki.gov.ru (ЕИС), IMAP mail.ru (обращения) |
| Запуск | run.py / wsgi:app; prod: gunicorn + nginx :5000→80 |
| Деплой | scripts/deploy.sh; entrypoint: flask db upgrade |
| Регистрация | Публичной нет — сотрудников создаёт HR/admin в /employees |

# 2. Структура проекта

OPORA/
├── app/                    # Flask-приложение
│   ├── __init__.py         # factory, SPA, security headers, CLI, error handlers
│   ├── config.py / release.py / extensions.py
│   ├── core/               # permissions, decorators, address, upload, audit, http
│   ├── models/             # ~45 SQLAlchemy-моделей
│   ├── modules/            # blueprints
│   ├── integrations/       # zakupki (ЕИС)
│   ├── seed/               # справочники, security catalog
│   ├── static/ · templates/
├── migrations/versions/    # 001…035
├── tests/ · docker/ · scripts/ · docs/
├── docker-compose.yml · Dockerfile · requirements.txt
├── run.py · wsgi.py · .env.example

Типичный модуль: blueprint.py → routes.py → services.py → repositories.py → forms.py → templates/.

Модули: auth, main, requests, objects, projects, tenders, contracts, contractors, agreements, inquiries, eis, messenger, documents, employees, roles, field_builder, positions, reports, audit, search, notifications; _template не зарегистрирован.

# 3. Архитектура приложения

Browser
  → nginx:80 (static / proxy)
  → gunicorn (wsgi:app)
  → Flask before_request:
       enforce_user_access (blocked/inactive)
       SPA: X-Opora-Nav=1 → g.spa_nav
  → @login_required + @permission_required / @admin_required
  → routes.py (forms / AJAX)
  → services.py (бизнес-логика, ValidationError)
  → repositories.py / SQLAlchemy → PostgreSQL
  → AuditService (по событиям)
  → Response: HTML | spa_shell partial | ajax_ok/ajax_error JSON
  → after_request: security headers, SPA headers

Цепочка закупок:

WorkObject → Project → TenderApplication ↔ Project (M:N)
                    → Contract ↔ WorkObject / Contractor
Request.project_id — опционально; автосвязи Request→Object нет

Workers: flask eis-sync --loop, inquiry-sync --loop, documents-notify --loop.

# 4. База данных

СУБД: PostgreSQL 17 (schema opora по умолчанию); soft-delete почти везде (deleted_at).

~45 моделей в app/models/ (реестр: app/models/__init__.py).

Head миграций: 035_integrity_indexes ← … ← 001_initial (линейная цепочка, 35 ревизий).

## 4.1. Схема связей

User
 ├── UserRole → Role → RolePermission → Permission → SystemModule
 │                    → RoleFieldPermission → FieldDefinition
 ├── Position, LoginLog, Notification, Comment, Message
 ├── MessengerConversation ↔ MessengerMessage
 └── PersonalContract → Attachment

WorkObject
 ├── Project (object_id RESTRICT)
 │    ├── Request (project_id SET NULL)
 │    ├── ProjectMember / Document / History
 │    ├── TenderProject → TenderApplication
 │    └── Contract
 ├── TenderApplication (object_id)
 └── ContractObject → Contract → ContractContractor → Contractor

Inquiry (IMAP) · PoleAgreement → PoleAgreementSite
EisImportRun → EisImportEvent
CustomField → CustomFieldValue (EAV)
AuditLog (immutable soft_delete)

## 4.2. Drift model ↔ migrations

| Проблема | Где |
| --- | --- |
| Колонка-призрак requests.assignee_id | Создана в 001, скопирована в responsible_id в 004, не удалена; в модели нет |
| Partial unique EIS/EAV/junction | В моделях + 035; на сервере без 035 — старые absolute unique / без EIS unique |
| Unique только в моделях | contractors INN, custom_fields module+code, field_options, fields module+code, role_field_permissions, request_dispatchers name |
| Soft-delete ≠ SQL CASCADE | CASCADE только на hard delete; операционные удаления — soft |

# 5. Авторизация и пользователи

| Тема | Реализация |
| --- | --- |
| Регистрация | Нет публичной; EmployeeService.create_employee / seed admin |
| Вход | POST /auth/login → AuthService.authenticate |
| Выход | POST /auth/logout (+ CSRF); GET — страница подтверждения |
| Пароли | bcrypt rounds=12; legacy Werkzeug rehash |
| Сессии | Flask-Login; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure по умолчанию False |
| Роли | admin, director, dispatcher, master, executor |
| Permissions | {module}.{action} + admin * |
| Field-level | RoleFieldPermission (NONE/VIEW/EDIT) |

| Вопрос | Где решается |
| --- | --- |
| Открыть страницу | @login_required + @permission_required на route |
| Изменить объект | Тот же decorator на POST + service ValidationError |
| Изменить поле | resolve_field / can_edit_field в form→payload |
| Удалить | permission delete + service rules (admin для wipe) |
| Чужой документ/чат | get_own / ensure_access в services |

После 1099d33: не-админ не может назначить admin / править админа (EmployeeService._assert_privileged_changes).

# 6. Основные бизнес-модули

| Модуль | Назначение | Права | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| requests | Диспетчерские заявки, workflow, материалы, файлы, адрес/карта | requests.*, dispatch, approve | Работает |
| objects | Лоты освещения, Excel, автоцепочка Project/Tender/Contract | objects.* | Работает |
| projects | Проекты работ | projects.* | Работает |
| tenders | Заявки на торги | tenders.* | Работает |
| contracts | Контракты | contracts.* | Работает |
| contractors | Справочник ИНН | contractors.* | Работает |
| agreements | Договора на опоры + Leaflet | agreements.* | Работает |
| inquiries | IMAP-почта | inquiries.* | Работает (нужны credentials) |
| eis | zakupki import | eis.* | Работает (нужна сеть/TLS) |
| messenger | Чаты | messenger.use | Работает |
| documents | Личные файлы | documents.use | Работает |
| employees | Пользователи | users.* | Работает + hardening |
| roles / field_builder / positions | RBAC / поля | roles.* | Работает |
| reports / audit / search | Отчёты, журнал, поиск | соответствующие | Работает |
| notifications | JSON unread API | login | Частично (нет полноценной UI) |
| materials | — | в каталоге прав | Модуля нет |
| _template | заготовка | — | Не в registry |

Отдельного модуля «аварийная бригада» нет — это статус/действие в заявках (emergency_dispatched).

# 7. Заявки — жизненный цикл

Источник: app/modules/requests/workflow.py

new
  → emergency_dispatched | accepted_by_master | cancelled
emergency_dispatched
  → accepted_by_master | cancelled
accepted_by_master
  → completed | in_progress | cancelled
in_progress
  → completed | cancelled
completed / cancelled → конец

| Действие | Права |
| --- | --- |
| Бригада выехала / передать мастеру / отмена | requests.dispatch |
| Принять / начать работу / выполнено | requests.approve (+ edit для complete) |

История: RequestHistory. Материалы: RequestMaterial. Файлы: Attachment.

## 7.1. Автосоздание проекта при ТЗ/ЛСР

Это НЕ заявки, а объекты.

Константа ObjectService.AUTO_PROJECT_RESULT = «Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-сметный расчет готов.» (objects/services.py:28–30).

При срабатывании: ProjectService.create_project + WorkObject.status = in_project (objects/services.py ~251–275; projects/services.py ~292–295).

Тест: tests/test_object_project_automation.py.

Request сам объект/проект не создаёт.

# 8. Адреса и география

| Есть | Нет / ограничено |
| --- | --- |
| Nominatim + heuristic каталог Кирова (app/core/address/) | Геокодинг WorkObject (только address/name) |
| На Request: address, normalized, region, district, settlement, street, house, lat/lng | Отдельная карта объектов/проектов |
| Район из OSM city_district/suburb | Браузерный Nominatim (намеренно нет) |
| Карта заявки: OSM embed (request-detail.js) | — |
| Карта договоров: Leaflet (agreements-map.js) | — |
| CLI repair-request-districts | — |

# 9. Frontend

Layouts: base.html, app.html, spa_shell.html, auth.html

SPA: main.js + X-Opora-Nav / X-Opora-Partial

Списки: opora-list.js + AJAX tables

CSRF: meta → X-CSRFToken

Модалки: crud_modals.html + module partials

Тур: tour.js / tour.css

Дублирование: похожие CRUD-шаблоны по модулям (ожидаемо для Jinja-монолита)

# 10. Backend (качество)

Крупные файлы: requests/services.py (~43KB), requests/routes.py (~39KB), objects/services.py (~38KB), eis/services.py, contracts/*, inquiries/services.py, app/__init__.py.

Много except Exception в sync/geocode/import

EIS/IMAP ручной sync через daemon thread в gunicorn worker

Soft-delete + фильтры: ошибки, если забыть deleted_at

N+1 на списках в целом контролируется (noload/joinedload)

# 11. Безопасность

## 11.1. Закрыто в 1099d33 (если задеплоено)

| Было | Где сейчас |
| --- | --- |
| Escalation → admin | employees/services.py:_assert_privileged_changes |
| resolve_field на create | permission_service.py:resolve_field → None |
| Wipe без admin | objects/routes.py:wipe + @admin_required |
| Path traversal downloads | upload_utils.resolve_storage_path |
| Logout CSRF GET | POST + confirm |
| EIS TLS off | verify по умолчанию; EIS_SSL_VERIFY=0 |
| Partial unique links | migration 035 |

## 11.2. Остаётся OPEN

| Уровень | Проблема | Где | Почему |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGH | file_upload/file_delete в каталоге, на routes не проверяются | security_catalog vs routes (*.edit) | Ложное ощущение контроля |
| HIGH | roles.manage может собрать почти полный набор прав | roles/services.py | Эскалация без кода admin |
| MEDIUM | Нет rate-limit / lockout login | auth/services.py | Password spray |
| MEDIUM | SESSION_COOKIE_SECURE=False default | config.py | Утечка cookie при HTTPS без .env |
| MEDIUM | Soft-delete проекта не всегда сбрасывает статус объекта | projects/services.py | Залипший in_project |
| MEDIUM | CLI wipe без admin gate | app/__init__.py CLI | Нужен доступ к хосту |
| LOW | Слабый CSP | app/__init__.py | Inline scripts остаются |
| LOW | Inquiry purge без resolve_storage_path | inquiries/services.py ~153 | Defense-in-depth |
| LOW | Nginx без TLS | docker/nginx.conf | LAN-модель |

Documents/messenger IDOR в текущем коде выглядят закрытыми (get_own / ensure_access).

# 12. Обработка ошибок

Глобально: 404/400/413/500/CSRF в app/__init__.py — AJAX → JSON, иначе шаблон; 500 делает db.session.rollback

Доменные: ValidationError, NotFoundError, AuthenticationError

Риск: необработанные исключения в тяжёлых sync; timeout Nominatim

# 13. Тестирование

pytest 8.3.5. CSRF в тестах выключен (conftest.py).

Security: test_security_hardening.py

Smoke/CRUD: test_http_smoke, test_core_flows, test_list_shell

Requests: test_request_workflow, test_request_filters, test_wipe_requests

Procurement: test_contracts, test_procurement_chain, test_object_project_automation, test_eis_*

Address: test_address_*

Other: documents, inquiries, agreements, roles, search, messenger perf

Прогон аудита: PASS (exit 0), FAIL=0, ERROR=0. Ранее полный прогон — 156 passed.

Дыры: rate-limit login, CSRF-on, Secure cookies, enforce file_*, E2E messenger IDOR, реальный IMAP/EIS.

# 14. Docker и запуск

.env → docker compose up
  db (postgres:17, volume postgres_data)
  web (migrate + gunicorn) volume uploads_data
  nginx :5000→80
  eis-sync / inquiry-sync / documents-notify

Локально: USE_SQLITE=1 + flask init-db или Postgres localhost

Замечания: healthcheck web — TCP :5000, не /health; нет TLS на nginx.

# 15. Git

branch: main
HEAD:   1099d33 [фикс] Аудит: privilege escalation…
origin: 9da1c36  → local ahead 1
dirty:  много M (подозрение на CRLF)
.gitignore: .env, instance/, *.db, docker-data/ — OK

# 16. Зависимости

Только requirements.txt (нет package.json как основного). Нет Flask-Limiter. Версии pin’ами. locust / openpyxl / pymupdf / pytesseract — нагрузка, Excel, OCR.

# 17. Поиск маркеров

TODO/FIXME: не найдено

Bare except:: не найдено

Широкие except Exception: sync/import/geocode/upload/cache

Каталог materials без модуля — мёртвое право

_template не в registry

# 18. Что сейчас реально работает

## Работает

Заявки (workflow), объекты+автопроект по ТЗ/ЛСР, проекты/торги/контракты/подрядчики, договора+карта, мессенджер, документы (изоляция), роли/поля, поиск, аудит, отчёты, SPA-nav, seed admin, Docker-стек, pytest suite.

## Частично

Обращения/ЕИС (сеть и credentials); notifications (API без UI); геокод объектов; file_upload права в UI.

## Не работает / риск без деплоя

На production без push 1099d33 и migrate 035 — старые CRITICAL (escalation, wipe, path, unique) могут ещё быть живы.

## Не реализовано

Публичная регистрация; модуль materials; Celery; HTTPS из коробки; rate-limit login; геокарта объектов.

## Неизвестно без ручной проверки

Реальный IMAP, качество ЕИС на живых страницах, Nominatim с прод-IP, нагрузка gunicorn.

# 19. Главные проблемы (рейтинг)

| Приоритет | Проблема | Где | Почему | Что сломается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1099d33 не на origin/сервере | git | Сервер без hardening | Escalation/wipe/path на проде |
| P0 | Миграция 035 может быть не применена | Alembic | Unique/junction | IntegrityError re-link, дубли EIS |
| P1 | Dead file_upload/file_delete | catalog vs routes | Ложные права | Неверный ACL |
| P1 | roles.manage почти god-role | roles/services | Эскалация | Полный доступ без admin |
| P1 | Нет login rate-limit | auth/services | Spray | Взлом паролей |
| P2 | Secure cookie default off | config | HTTPS misconfig | Session theft |
| P2 | assignee_id leftover | DB | Drift | Мусор схема |
| P2 | Project delete ↔ object status | projects | Soft-delete | Залипшие статусы |
| P2 | Missing unique migrations | models vs alembic | Дубликаты | Целостность |
| P3 | Слабый CSP / CRLF noise | __init__ / git | Качество | Шум, XSS-окно |

# 20. Архитектурные проблемы

Структура логична (blueprint / service / repository) — легко добавлять модули.

Опасно менять: requests/*, objects/services, eis/services, permission_service, миграции junction.

Связанность высокая в Object→Project→Tender→Contract.

Техдолг: огромные routes/services, soft-delete vs CASCADE, materials без модуля.

Спокойный рефакторинг: templates/CSS, мелкие JS, docs.

# 21. Что лучше не трогать без нужды

Машину статусов заявок (workflow.py + seed статусов)

Автоцепочку объектов (ObjectService._ensure_chain_for_result)

PermissionService / seed security catalog без плана миграции прав

Живые Alembic 001–034 на проде (только forward 035+)

Volume PostgreSQL / uploads

Парсер zakupki и IMAP без стендов

Массовый rewrite на другой стек

# 22. Рекомендуемый порядок дальнейшей работы

Этап 1 — Выкат hardening
  Push 1099d33 → deploy.sh → Ctrl+F5 → /health=20260826h → db upgrade 035
  Риск: средний; зависимость: git remote

Этап 2 — Безопасность остатка
  Rate-limit login; Secure cookies за HTTPS; enforce или удалить file_*
  Cap roles.manage

Этап 3 — БД drift
  Drop assignee_id; миграции unique INN/custom fields; фильтры soft-delete

Этап 4 — Цепочка закупок
  Project delete → сброс WorkObject; тесты re-link после 035

Этап 5 — Заявки (полировка)
  Явная связь Request↔Object при необходимости; не ломать workflow

Этап 6 — Адреса
  Геокод объектов / единая карта — только по продуктовой нужде

Этап 7 — Frontend
  CSP, EOL, tour cache

Этап 8 — Тесты
  CSRF-on smoke; messenger IDOR; login throttle; migrate path CI

Этап 9 — Рефакторинг крупных services
  Только после зелёных regression

# 23. Паспорт проекта

PROJECT: Опора

STACK: Python 3.12 · Flask 3.1 · SQLAlchemy · Alembic · Bootstrap 5 · vanilla JS
DATABASE: PostgreSQL 17 (Docker) · soft-delete · head 035_integrity_indexes
BACKEND: modular blueprints · services/repositories · gunicorn gthread
FRONTEND: Jinja + SPA nav (X-Opora-Nav) · Leaflet agreements · OSM requests
AUTH: Flask-Login · bcrypt · RBAC + field permissions · CSRF
DEPLOYMENT: docker-compose (db/web/nginx + 3 workers) · scripts/deploy.sh

MAIN MODULES:
  requests, objects, projects, tenders, contracts, contractors,
  agreements, inquiries, eis, messenger, documents, employees,
  roles, field_builder, reports, audit, search, notifications

CURRENT STATUS:
  Локально: 1099d33, RELEASE 20260826h, pytest PASS
  Remote/prod: вероятно без 1099d33 (ahead 1) — проверить /health и alembic

CRITICAL PROBLEMS (если прод без 1099d33):
  privilege escalation, wipe, path traversal, junction unique
  (на локальном HEAD — закрыты)

IMPORTANT FILES:
  app/__init__.py, app/core/permission_service.py, app/core/upload_utils.py
  app/modules/requests/workflow.py, objects/services.py
  app/modules/employees/services.py
  migrations/versions/035_integrity_indexes.py
  scripts/deploy.sh, docker-compose.yml

DANGEROUS AREAS:
  objects/projects/tenders/contracts chain · EIS import · IMAP · RBAC seed
  alembic on production DB · mass wipe CLI

NEXT PRIORITY:
  1) Push+deploy 1099d33 + migrate 035
  2) Login rate-limit + file_* RBAC alignment + roles.manage cap
  3) DB drift cleanup (assignee_id, missing uniques)

# Примечание для следующего разработчика

Перед правками сверь git log -1, /health release и flask db current на целевом окружении. Этот документ — снимок аудита без изменений кода.